
|  |  |
| --- | --- |
| **Auteur(s):** |  |
| Emiel van Killsdonk  Volkan Welp  Dean Michiels |  |

|  |
| --- |
|  |
| Kwaliteitshandboek |
|  |

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH-KDS2KLPAhVGWRQKHXQ8CS0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.raamstijn.nl%2Feenblogjeom%2Findex.php%2Flean-six-sigma%2F2101-lean-volgens-dilbert&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNGyJyGsn3fR1lV-nzNtQdRHKloDPw&ust=1474623965233793)

**Inhoud**

[1. Kwaliteitshandboek 3](#_Toc462308360)

[1.1 De planning van de realisatie en de test 3](#_Toc462308361)

[1.2 De realisatie 3](#_Toc462308362)

[1.3 De wijzigingen na de test 3](#_Toc462308363)

# Kwaliteitshandboek

## *De planning van de realisatie en de test*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Planning van de realisatie en test*** | | | |
| *Onderdeel / Scherm / Venster* | *Programmeur* | *Van* | *Tot* |
| Inlogpagina | Dean Michiels | 06-06 | *08-06* |
| Registreren | Dean Michiels | 08-06 | 09-06 |
| Projectpagina | Volkan Welp | 09-06 | 15-06 |
| Maak en verwijder projecten | Volkan Welp | 15-06 | 17-06 |
| Gebruikerbeheer | Volkan Welp | 17-06 | 17-06 |
| Uploaden en Downloaden | Volkan Welp | 18-06 | 19-06 |
| Contactpagina | Dean Michiels | 19-06 | 19-06 |
| Homepagina | Dean Michiels | 19-06 | 19-06 |

## 

## *De realisatie*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Realisatie*** | | |
| *Onderdeel / Scherm / Venster* | *Programmeur* | *Klaar op* |
| Inlogpagina | Dean Michiels | *08-06* |
| Registreren | Dean Michiels | *09-06* |
| Projectpagina | Volkan Welp | *18-06* |
| Maak en verwijder projecten | Volkan Welp | *18-06* |
| Gebruikerbeheer | Volkan Welp | *19-06* |
| Uploaden en Downloaden | Volkan Welp | *19-06* |
| Contactpagina | Dean Michiels | *19-06* |
| Homepagina | Dean Michiels | *19-06* |

## 

## *De wijzigingen na de test*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wijzigingen*** | | | | |
| *Naam bestand* | *Programmeur* | *Van* | *Tot* | *Wijziging* |
| Project.php | Volkan Welp | 18-06 | 18-06 | Lengte aanpassen die in de database past |